# 국방 지능형 플랫폼 고도화 구축사업 — 기술스택·아키텍처 검토 보고서

작성일: 2026-10-24

목적: 현재까지 개발된 KAIPortal(kt-ai-portal)의 아키텍처·기술스택을 총정리하고, 확보된 요구사항 자료와 대조하여 검수 대비 개선 필요사항을 도출

검토 대상 코드: kt-ai-portal/ (Backstage 기반 포털 PoC)

검토 대상 요구사항 자료:

요구사항/01. (ICTWAY) 견적서(안)_국방 지능형 플랫폼 고도화 구축사업_견적(안)_260812_v1.0.pdf (기능점수 산정표, 15p)

kt-ai-portal/docs/ 내 RFP 매핑·요구사항 추적 문서 일체

prompt/ 내 개발 지시서·시험 명세서

중요 전제: 확보된 PDF는 RFP 본문이 아니라 "기능점수(FP) 산정표"입니다. 사업 개요, 개발 언어/프레임워크 지정, GS인증 등 비기능 요구사항이 이 PDF에 없으며, 프로젝트 내부 문서들도 "원본 RFP(최종공고문 260723_v1) 미확보" 상태임을 명시하고 있습니다. 따라서 본 보고서의 요구사항 대비 판정 중 "확인 필요" 항목은 원본 RFP/공고문 확보 후 재확인이 필요합니다.

## 1. 시스템 아키텍처 개요

### 1.1 현재 구현 아키텍처 (데모/PoC 배포 기준)

[브라우저]

│ HTTPS

▼

[Firebase Hosting]  ← 정적 React 앱 (Backstage 프론트엔드 빌드 산출물)

│ /api/** rewrite

▼

[Cloud Run: Backstage Backend (Node.js/Express, 포트 7007)]

├─ 커스텀 포털 BFF 플러그인: /api/portal/v1/* (15개 라우터, 20개 서비스)

├─ Backstage 표준 플러그인: catalog, auth(OIDC/guest), scaffolder, techdocs,

│   search, kubernetes, notifications, signals, permission, mcp-actions

▼

[Cloud SQL PostgreSQL]  (portal_business DB, portal 스키마, 12개 마이그레이션)

[로컬 개발용 Docker Compose 인프라 — 데모 배포 미포함]

├─ Keycloak 26.2.4 (OIDC SSO, realm: kt-ai)

├─ OpenSearch 2.19.1 + Dashboards (통합검색)

├─ OpenMetadata 1.6.0 (데이터/AI 메타데이터 카탈로그)

└─ PostgreSQL 16 (로컬 통합시험용)

근거: kt-ai-portal/docs/ARCHITECTURE.md, firebase.json (Hosting→Cloud Run rewrite), cloudbuild.yaml, backstage-portal/packages/backend/src/index.ts

### 1.2 목표(운영) 아키텍처 — 내부 설계 문서 기준

폐쇄망·VM 설치를 최종 기준으로 가정 (인터넷 차단, 내부 CA 기반 TLS, 망분리 DMZ/업무망/관리망) — docs/VM_INFRASTRUCTURE_DESIGN.md

3중화: WEB/Kong/BFF 3대 분산, PostgreSQL Primary 1 + Standby 2 (Patroni + etcd), Keycloak 3대 + HA DB, OpenSearch 3노드 — prompt/KAIPotal_Implementation_Test_Spec.md §8

API Gateway: Kong DB-less 3노드

플랫폼 연계 경계: 포털은 신청/승인/조회/오케스트레이션만 담당, 실제 학습·자원 생성은 데이터 플랫폼/AI 플랫폼/지능형 클라우드(CMP) 책임

### 1.3 디렉토리 구조

| 디렉토리 | 역할 |
| --- | --- |
| backstage-portal/ | Backstage 모노레포 (Yarn 4 workspaces: packages/app 프론트엔드, packages/backend 백엔드). 커스텀 기능은 프론트 26개 모듈 + 백엔드 modules/portal/ BFF로 구현 |
| docs/ | 아키텍처, 요구사항 추적표(SFR-001~021, 기능 163개), 설계·QA·배포 문서 80여 건 |
| infra/ | Keycloak, OpenSearch, OpenMetadata, DB 역할분리 SQL, 로컬 통합 PG (Docker Compose) |
| notes/ | 기술기준(REQUIREMENTS.md), 기술 결정사항(DECISIONS.md) |
| proposal-package/ | 제안서·PPT·견적서 산출물 |
| scripts/ | 빌드·배포·검증 스크립트 49개 (Node + Python) |

## 2. 기술스택 총정리

### 2.1 프론트엔드

| 기술 | 버전 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| Spotify Backstage (frontend) | 1.52.0 (@backstage/core-app-api ^1.20.2) | 포털 프레임워크 |
| React / React DOM | ^18.0.2 | UI |
| TypeScript | ~5.8.0 | 개발 언어 |
| Material-UI (MUI) v4 | ^4.12.2 | UI 라이브러리 (Backstage 표준, 구형) |
| @backstage/ui | ^0.16.0 | Backstage 신형 UI 컴포넌트 |
| react-router-dom | ^6.30.2 | 라우팅 |
| rxjs | ^7.5.5 | 반응형 상태관리 (Backstage API 구조) |
| firebase | ^12.15.0 | 데모용 Firebase Auth (Google 로그인, 접근코드 게이트) |
| Backstage 프론트 플러그인 17개 | — | catalog, catalog-graph, kubernetes, notifications, org, scaffolder, search, techdocs, api-docs 등 |
| 빌드/테스트 | @backstage/cli ^0.36.3, Jest ~30.2.0, Playwright ^1.32.3, Yarn 4.13.0 | — |

근거: backstage-portal/packages/app/package.json, backstage.json

커스텀 화면 26개 모듈: portal-dashboard, admin-console, integrated-search, project-workspace, export-approval, credit-manager, krmf-evidence, service-catalog, proposal-board, my-page, tenant-management, requirement-coverage, workflow-scenarios 등 (packages/app/src/components/)

### 2.2 백엔드

| 기술 | 버전 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| Node.js | 22 또는 24 (컨테이너 node:24) | 런타임 |
| Express | 4.22.2 | HTTP 서버 (Backstage 백엔드 내장) |
| Backstage backend-defaults | ^0.17.3 | New Backend System |
| knex | ^3.1.0 | 쿼리 빌더/마이그레이션 (전통적 ORM 미사용) |
| pg | ^8.11.3 | PostgreSQL 드라이버 |
| better-sqlite3 | ^12.0.0 | 로컬/인메모리 개발 DB |
| multer | ^2.0.2 | 파일 업로드 |
| 인증 | auth-backend + oidc-provider ^0.4.17 + guest + github | OIDC(Keycloak)/게스트/GitHub 로그인 |
| 권한 | permission-backend + 커스텀 기본거부 정책 | RBAC |
| 검색 | search-backend + module-pg ^0.5.56 | PostgreSQL 기반 Backstage 검색 |
| AI 연계 | @backstage/plugin-mcp-actions-backend ^0.1.14 | MCP(Model Context Protocol) 도구 노출 |

근거: backstage-portal/packages/backend/package.json, app-config.yaml

커스텀 포털 BFF: /api/portal/v1/* 15개 라우터(admin, catalog, credits, integrations, krmf, metadataDictionary, myProfile, platformAccess, portalSearch, portalSettings, projects, proposals, tenantOperations, transfers, workOverview) + 20개 서비스. 감사 append-only 원장, 테넌트 RLS, 낙관적 잠금 구현 (packages/backend/src/modules/portal/)

### 2.3 데이터베이스 / 스토리지

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 운영(데모) DB | Cloud SQL PostgreSQL (portal_business DB, 비밀번호는 Secret Manager) |
| 목표(폐쇄망) DB | PostgreSQL 16 동일 스키마, Primary+Standby 2 (Patroni+etcd) 설계 |
| 로컬 개발 | better-sqlite3 인메모리, postgres:16-alpine (통합시험) |
| 마이그레이션 | packages/backend/migrations/portal/ 12개 + 실행 스크립트 |
| 보안 설계 | 계정 3분리(migrator/runtime/audit_reader), Row-Level Security, 감사원장 UPDATE/DELETE 금지 (infra/db/roles.sql) |
| 데이터 기능 | ILF 17개, EIF 6개 (사용자, RBAC, 감사로그, 프로젝트, 크레딧 원장, 군별 테넌트/쿼터, K-RMF 통제·증적 등) |
| 캐시/ORM | 없음 (knex 직접 사용) |

### 2.4 인증 / 보안

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| SSO/IdP | Keycloak 26.2.4 (OIDC, realm kt-ai) — 로컬 Compose 기준, 운영 전환 시 Admin API 연동은 미구현 |
| 데모 인증 | Backstage guest provider + Firebase Google 로그인 + 접근코드 게이트 |
| 인가 | Backstage permission 프레임워크, 기본 거부 정책 + 서버 인가 BFF |
| 암호화 | TLS(내부 CA 가정), 증적 파일 SHA-256 해시 |
| 시큐어코딩 | KISA JavaScript 시큐어코딩 가이드(2023 개정), 소프트웨어 개발보안 가이드 참조 |

### 2.5 인프라 / 배포

| 기술 | 용도 |
| --- | --- |
| Firebase Hosting | 정적 프론트엔드 배포, /api/** Cloud Run rewrite |
| Google Cloud Run (asia-northeast3) | 백엔드 컨테이너 실행 |
| Cloud SQL + Secret Manager | DB 및 시크릿 관리 |
| Artifact Registry + Cloud Build | 이미지 빌드/푸시 (cloudbuild.yaml) |
| Docker (Dockerfile.demo 등 3종) | 컨테이너 패키징 |
| Docker Compose | 로컬 개발 인프라 (Keycloak/OpenSearch/OpenMetadata/PG) |

### 2.6 AI / LLM 관련

실제 LLM·벡터검색·임베딩 파이프라인 미구현: LangChain, OpenAI SDK, 벡터DB 클라이언트 등이 코드베이스에 없음 (전수 검색 확인)

유일한 AI 인접 기능: Backstage MCP Actions 플러그인 (MCP 클라이언트가 포털 기능을 도구로 호출)

의미기반 검색(벡터 인덱스): "검색 엔진 미선정"으로 명시적 미구현 처리

OpenSearch는 키워드 검색(multi_match)만 사용. 한글 analyzer 적용 설계

설계 방침: "포털에 LLM 실행 기능을 추가하지 않음" — 학습·추론 엔진은 AI 플랫폼 책임, 포털은 카탈로그/연계 표시

### 2.7 보조 도구

Python 3.9 가상환경(.venv): 제안서 산출물 생성 전용 (python-pptx, openpyxl, xlsxwriter, pdfplumber, pillow). 애플리케이션 런타임과 무관.

## 3. 요구사항 대비 비교표

판정 기준: 충족 = 구현 완료 / 부분 충족 = 일부 구현 또는 데모 수준 / 미충족 = 미구현 / 확인 필요 = 원본 RFP 요구 여부 자체를 확인해야 함

### 3.1 언어·프레임워크·아키텍처 요구사항

| # | 요구사항 | 근거 | 현재 구현 | 판정 | 비고/개선 필요사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 전자정부프레임워크(eGovFrame) 기반 개발 | 원본 RFP 미확보. 확보된 PDF·내부 문서 어디에도 "전자정부", "egov", "spring" 언급 0건 | Java/Spring 코드 전무. 100% Node.js/TypeScript(Backstage) + React | 확인 필요 (최대 리스크) | 만약 원본 RFP에 전자정부프레임워크 의무가 있으면 현 구현과 정면 배치 → 재구축 또는 PoC 한정 산출물 전략 필요. 발주처 확인 최우선 |
| A2 | Java 기반 개발 | 상동. PDF p.7의 "VSCode, Java, Python, R"은 포털이 제공할 개발도구 카탈로그 항목이지 포털 구현 언어 요구 아님 | Java 자체 개발 코드 없음. Java 기반인 것은 연동 제품뿐(Keycloak, OpenSearch, OpenMetadata — 모두 Docker 이미지) | 확인 필요 | A1과 동일. 제안 단계에서 Backstage 채택 근거(오픈소스 개발자 포털, 플러그인 생태계)를 문서화해 둘 것 |
| A3 | 폐쇄망(온프레미스) 설치 | PDF p.6 "폐쇄망 미러링 라이브러리 탐색", p.8 "폐쇄망 내부로 자원 반입" | 현재 데모는 퍼블릭 클라우드(Firebase/GCP) 배포. 폐쇄망 VM 설치 설계 문서는 존재 | 부분 충족 | 폐쇄망 전환 시 Firebase Hosting/Auth, Cloud Run, Cloud SQL 대체 아키텍처 필요(내부 웹서버+Kong+PG+Keycloak으로 설계됨). 외부 CDN·폰트·분석 스크립트 제거 검증 필요 |
| A4 | 오프라인 설치 패키지 (SBOM, hash, 버전 고정) | Test Spec L309 | 배포 스크립트는 클라우드 기준. 오프라인 설치 산출물 미확인 | 부분 충족 | npm mirror/OCI registry 대응 오프라인 설치 패키지, SBOM, 라이선스 문서 산출 필요 |
| A5 | MSA 강제 여부 | 내부 지시: "과도한 마이크로서비스 분해 없이 도메인 모듈 분리" | 단일 백엔드 + 모듈형 BFF (15 라우터) | 충족 (설계 준수) | — |
| A6 | 3중화/이중화 (WEB·BFF·DB·IdP·검색) | Test Spec §8 | 데모는 단일 Cloud Run 인스턴스 수준. 3중화는 설계 문서상 | 부분 충족 | 운영 전환 시 Patroni+etcd PG 클러스터, Keycloak HA, OpenSearch 3노드 구축 필요 |
| A7 | 플랫폼 연계 (데이터/AI/클라우드 API) | PDF p.13~14 SFR-012 | 연동 관리 화면·BFF 존재하나 실제 플랫폼 API 연동은 미구현(README 명시) | 부분 충족 | 실 플랫폼 API 스펙 확보 후 연동 어댑터 구현 필요 |

### 3.2 인증·보안 요구사항

| # | 요구사항 | 근거 | 현재 구현 | 판정 | 비고/개선 필요사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 멀티 로그인 (ID/PW, SSO, 인증서) | PDF p.1 SFR-002 | Keycloak OIDC 설계 + 데모는 guest/Firebase 로그인 | 부분 충족 | 운영 환경 Keycloak 실연동 필요 (현재 데모는 게스트+Firebase) |
| B2 | MPKI 인증서 기반 로그인 | PDF p.1 SFR-002 | 미구현 | 미충족 | MPKI 연동 방식(서버 인증서 검증, 브라우저 인증서 선택) 설계 필요. Keycloak X.509 authenticator 활용 검토 |
| B3 | MFA | PDF p.11 SFR-020 | Keycloak OTP로 대응 가능하나 데모 미적용 | 부분 충족 | Keycloak MFA 정책 설정 및 시나리오 시험 필요 |
| B4 | 로그인 정책 (실패 차단, 비밀번호 복잡도/만료, 세션 자동 로그아웃, 중복 로그인) | PDF p.2, 4~5 SFR-004 | 환경설정 화면·정책 저장 구조 존재, 실제 enforcement는 Keycloak/백엔드 일부 | 부분 충족 | 정책→실행 연결(enforcement) 검증 필요 |
| B5 | 데이터 보안등급 (공개/내부/비밀)별 접근 제어 | PDF p.4 | 검색·카탈로그·반출 경로에 등급 적용 설계, RLS 구현 | 부분 충족 | 전 경로 등급 필터 적용 여부 negative test 필요 |
| B6 | 반입/반출 보안 검토 및 승인, 성과 비밀등급 설정 | PDF p.8~9 SFR-009~011 | export-approval, transfers 모듈 구현 | 부분 충족 | 악성코드 검사 등 실 보안검사 연동은 미구현 가능성 — 연계 범위 확인 |
| B7 | 감사 추적 (전 기능 변경이력 출력) | PDF 전 페이지 | append-only 감사 원장 + UPDATE/DELETE 차단 + 계정 분리 구현 | 충족 | 로그 보존 기간은 기관 기준판 확정 필요 (임의 설정 금지 — Test Spec L250) |
| B8 | K-RMF 증적 관리 (통제 기준선, 증빙 등록·결재, TRR, 평가·인가, 재평가) | PDF p.14~15 추가제안 26행 | krmf-evidence 모듈 + K-RMF 관련 마이그레이션 구현, SER-002~008 매핑 문서 존재 | 부분 충족 | 증적 SHA-256 형상관리 동작 검증, 실제 K-RMF 평가 절차와의 정합성 확인 |
| B9 | 시큐어코딩 / 취약점 진단 | KISA 가이드 참조 (메모 L80~81) | 자체시험 항목으로 비밀검사·SBOM·의존성 취약점·negative test 계획 | 부분 충족 | 외부 도구(Fortify 등) 요구 여부 원본 RFP 확인 필요 |
| B10 | GS인증, KOSA 등 품질인증 | 확보 문서 전체에서 언급 0건 | — | 확인 필요 | 원본 RFP 확보 후 대응 여부 결정 |

### 3.3 기능 요구사항 (SFR-001~021) 기술 관점 요약

| SFR | 영역 | 구현 상태 요약 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| SFR-001 | 메인 포털 (대시보드, 통합검색창, 바로가기, 이용현황) | portal-dashboard 등 구현, Cloud SQL 실데이터 일부 적재 | 부분 충족 |
| SFR-002~004 | 로그인/인증, 사용자 관리, 정책/이력 | B1~B4 참조 | 부분 충족 |
| SFR-005 | 권한/RBAC (역할, 서비스·메뉴·데이터·프로젝트별 권한, 감사이력) | RBAC 서비스 + 기본거부 정책 + 감사원장 구현 | 충족 |
| SFR-006~008 | 메뉴/프로그램, AI·데이터 도구 카탈로그 | service-catalog, catalog 모듈 구현 | 부분 충족 |
| SFR-009~011 | 반입/반출 | B6 참조 | 부분 충족 |
| SFR-012 | 플랫폼 연동 관리 | A7 참조 | 부분 충족 |
| SFR-013 | 제안 게시판 | proposal-board 구현 | 부분 충족 |
| SFR-014~015 | 카탈로그 조회, 통합검색 (의미기반 포함) | 키워드 검색(OpenSearch) 구현. 의미기반(벡터) 검색 미구현 — 검색엔진 미선정 명시 | 부분 충족 (의미검색 미충족) |
| SFR-016 | 프로젝트 관리 | project-workspace 구현 | 부분 충족 |
| SFR-017 | 크레딧 (환산, 차감, 충전, 시간당 단가) | credit-manager 구현, 실제 미터링 연동 미구현 | 부분 충족 |
| SFR-018 | 워크스페이스/리소스 (할당량, 모니터링) | 기본 할당량 관리 구현, 실제 자원생성 연동 미구현 | 부분 충족 |
| SFR-019~020 | 마이페이지, 환경설정 | my-page, portalSettings 구현 (세션 강제종료, API 키 등) | 부분 충족 |
| SFR-021 | 육해공군 관리자 (군별 독립 자원관리, 위임, 풀/쿼터) | tenant-management + RLS 테넌트 격리 구현 | 부분 충족 |

※ 상세 기능 추적은 docs/FINAL_REQUIREMENT_TRACEABILITY_MATRIX.md (163개 기능 ↔ 화면/구현 상태 매핑) 참조.

### 3.4 기타 비기능 요구사항

| # | 요구사항 | 근거 | 현재 구현 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 성능: 동시 300~500명, 등록 3,000~5,000명 | VM_INFRASTRUCTURE_DESIGN L13 (단, Test Spec L368에서 "설계 가정" 명시) | 성능시험 미실시 | 확인 필요 (발주처 확정 기준 아님) |
| D2 | 접근성 WCAG 2.2 AA | Dev Prompt L145 | 대비·키보드·focus 등 검증 계획 수준 | 부분 충족 |
| D3 | 준수 규정: 무기체계 SW 개발 및 관리 매뉴얼(제2024-6호), 국방 정보화업무 훈령(제3166호) | FP_원문검증메모 L78~82 | 문서 체계에 반영 | 부분 충족 |

## 4. 주요 리스크 및 개발팀 확인 요청사항

### 4.1 최우선 확인 (P0)

원본 RFP(최종공고문 260723_v1) 확보: 현재 확보 자료는 FP 견적 산정표뿐이며, 전자정부프레임워크·Java·GS인증 등 기술 강제 조항의 존재 여부를 확인할 수 없습니다. 원본 확보가 모든 검수 대비의 선행 조건입니다.

전자정부프레임워크/Java 의무 여부: 만약 의무가 있다면 현재 Backstage(Node.js/React) 구현과 정면 배치됩니다. 이 경우 선택지는:

(가) 실 구축 시 전자정부프레임워크(Spring Boot) 기반으로 재구축하고 현 PoC는 "기능 시연용 프로토타입"으로 포지셔닝

(나) 제안서 단계에서 Backstage 채택의 타당성(오픈소스 개발자 포털 표준, 플러그인 생태계, 카탈로그 중심 설계의 요구사항 부합성)을 소명하고 언어 자유 규정 확인

※ 어느 쪽이든 발주처 사전 협의 없이 진행하면 검수 리스크가 큽니다.

### 4.2 아키텍처 개선 요청 (P1)

폐쇄망 전환 계획 구체화: Firebase Hosting/Auth, Cloud Run, Cloud SQL → 내부 웹서버+Kong+PG(Patroni)+Keycloak 전환 시 변경 범위 산정 및 전환 리허설 필요.

오프라인 설치 산출물: SBOM, npm mirror/OCI registry 기반 오프라인 설치 패키지, 라이선스 목록 문서화.

MPKI 인증서 로그인: Keycloak X.509 인증 플로우 설계 및 PoC.

MFA·로그인 정책 enforcement: 환경설정에 저장된 정책이 실제 인증 흐름에 적용되는지 end-to-end 검증.

의미기반 검색: 요구(SFR-015 "유사 명칭/의미 기반 검색")에 대해 벡터 검색 엔진 선정 필요 (현재 명시적 미구현).

### 4.3 문서·증적 보완 (P2)

요구사항 추적표(RTM)에 "원본 RFP 조항 번호" 컬럼 추가 (현재는 SFR/기능번호 기준).

로그 보존 기간 등 K-RMF 관련 설정값은 기관 기준판 확정 후 반영 (임의 설정 금지 — Test Spec L250).

성능 목표(동시 300~500명)는 설계 가정이므로 발주처 확정 기준 확보 및 부하시험 계획 수립.

## 5. 결론

현재 구현은 Backstage 1.52 + React 18 + TypeScript + Node.js + PostgreSQL + Keycloak + OpenSearch 스택의 잘 구조화된 포털 PoC이며, SFR-001~021 기능 요구사항 대비 대부분 "부분 충족" 수준(화면·BFF·DB 설계 구현, 실 플랫폼·실 인증 연동 미완)입니다.

기술스택 자체는 확보된 요구사항 자료와 충돌하지 않으나, 확보 자료가 FP 산정표에 국한되어 있어 전자정부프레임워크/Java/GS인증 등 국방·공공사업에서 통상 등장하는 기술 강제 조항의 존재 여부가 불명확합니다. 이것이 검수의 최대 리스크입니다.

개발팀에는 §4의 확인 요청사항을 전달하고, 특히 4.1-2(언어/프레임워크 의무)에 대한 발주처 확인 결과에 따라 후속 전략을 결정해야 합니다.